GSDIShopping

Backlog e Plano de Trabalho — V1

Este documento cruza a lista de funcionalidades da V1 que você definiu (App + Admin) com o que já existe implementado em gsdishopping_app (app Flutter) e GSDIShoppingApi (backend), e propõe fases de trabalho para fechar o que falta. É um ponto de partida para priorizarmos juntos — os itens "Não iniciado" podem mudar de ordem conforme o que for mais urgente para você.

# Legenda de status

| ✅ Pronto Implementado e funcionando | 🟡 Parcial Começado, falta concluir | ❌ Não iniciado Ainda não existe |
| --- | --- | --- |

📌 Para quem vão os pontos? Sempre para o usuário que escaneou a nota — nunca para a loja. Isso já está correto no código hoje (o saldo é a soma das transações daquele usuário). A loja (StoreId) é um dado de "onde a compra foi feita", guardado na transação para aparecer no extrato e em relatórios, e também é o que decide se aquela nota tem direito a pontos: desde a Fase 1, o backend rejeita qualquer nota cujo CNPJ não corresponda a uma loja cadastrada no shopping (ver Scan de NF, abaixo).

📌 Decisão de arquitetura: o Squidex saiu do projeto Definimos centralizar tudo — lojas, campanhas, promoções/cupons, usuários e pontos — num único sistema (GSDIShoppingApi + MySQL) com um único painel de administração novo, em vez de manter o Squidex separado para o catálogo. O motivo foi a exigência de a equipe do shopping ter um único local, com um único login, para gerenciar tudo. Isso substitui as linhas "Parcial" que antes apareciam para lojas/campanhas (quando dependiam do Squidex) — agora aparecem como "Não iniciado" porque viram tabelas e telas novas a construir no nosso próprio sistema. O detalhamento está no ARQUITETURA_TECNICA.md, seção 8.

# Backlog — V1

| Funcionalidade | Status | Observação / próximo passo |
| --- | --- | --- |
| APP (cliente final) |  |  |
| Cadastro de usuário | ✅ Pronto | Tela de cadastro + login funcionando (POST /api/auth/register). É o que o guia de teste de login valida. |
| Login | ✅ Pronto | POST /api/auth/login, token JWT salvo no dispositivo. |
| Consulta de Pontos | ✅ Pronto | Tela Carteira mostra o saldo (soma das transações aprovadas). |
| Histórico | ✅ Pronto | Mesma tela Carteira mostra o extrato de compras/pontos. |
| Scan de NF | 🟡 Parcial | Fase 1 concluída: a loja é resolvida pelo CNPJ da nota (tabela Stores + endpoint /api/catalog/stores), os pontos SEMPRE vão para o usuário que escaneou (nunca para a loja), a elegibilidade é checada no backend (nota de loja fora do shopping é rejeitada), e a captura de foto já está ligada ao OCR. Falta só: testar em dispositivo real com câmera (nunca rodado fora deste ambiente sem SDK Flutter) e aplicar as permissões de câmera no Info.plist/AndroidManifest.xml assim que os projetos nativos forem gerados (passo a passo já está no README do app). |
| Lojas | ✅ Pronto | Fase 2 concluída: tela de lista (StoreListScreen) + detalhe (StoreDetailScreen, com as promoções daquela loja), consumindo GET /api/catalog/stores de verdade. |
| Consulta de Lojas | ✅ Pronto | Mesma entrega do item acima — tratamos como a mesma funcionalidade (consultar/ver detalhes de uma loja). |
| Campanhas | ✅ Pronto | Fase 2 concluída: tela de campanhas (CampaignListScreen) — toca numa campanha e abre os cupons dela (CouponListScreen, reescrita para consumir o GSDIShoppingApi em vez do Squidex). |
| Promoções de lojas | ✅ Pronto | Fase 2 concluída, e a decisão de produto foi fechada: Promoção é um conceito diferente de Cupom (sem custo em pontos, sem resgate — só um anúncio de desconto de uma loja ou do shopping como um todo). Tela própria (PromotionListScreen) mais a lista por loja em StoreDetailScreen. Falta: o fluxo de resgate de cupom em si (gastar pontos) não foi implementado, só a leitura do catálogo. |
| ADMIN (gestão) |  |  |
| Cadastro e gestão de lojas | ✅ Pronto | Fase 3 concluída: tela do painel (Blazor Server, /admin/lojas) com lista, criar/editar/excluir e upload de logo, chamando POST /api/catalog/stores agora protegido por login de admin. |
| Cadastro e gestão de campanhas | ✅ Pronto | Fase 3 concluída: tela /admin/campanhas, mesmo padrão de CRUD + upload de imagem. |
| Cadastro e gestão de Promoções | ✅ Pronto | Fase 3 concluída: tela /admin/promocoes — cria/edita promoção de uma loja específica ou geral do shopping (StoreId opcional), com upload de imagem. |
| Cadastro e gestão de usuários e pontos | ✅ Pronto | Fase 3 concluída: tela /admin/usuarios lista clientes com saldo; /admin/usuarios/{id} mostra o extrato completo (compras + ajustes) e permite lançar um ajuste manual de pontos (sempre com motivo, nunca mexendo direto num saldo — ver ARQUITETURA_TECNICA.md, seção 5). |
| Infraestrutura / pré-requisitos técnicos |  |  |
| Validação real de nota fiscal (SEFAZ/NFC-e) | ❌ Não iniciado | Hoje existe só o ValidationMock, um "dublê" que aprova qualquer nota bem formatada — só para testar o fluxo. Sem a integração real, o app não pode ir para produção. |
| Backend rodando de ponta a ponta | 🟡 Parcial | Código completo e revisado, mas nunca foi compilado/testado de ponta a ponta (o ambiente onde foi escrito não tinha acesso à internet para baixar pacotes). Vale um teste manual cuidadoso do painel novo (Fase 3) assim que compilar. |
| Painel de administração (app web) | ✅ Pronto | Fase 3 concluída: painel Blazor Server dentro do próprio GSDIShoppingApi (/admin/**), com login próprio de administrador (separado do login do cliente final), cobrindo lojas, campanhas, promoções e usuários/pontos num único lugar. Ver ARQUITETURA_TECNICA.md, seção 10. |
| App mobile de verdade (iOS/Android) | ❌ Não iniciado | Só existe o código Dart; os projetos nativos (ios/, android/) ainda não foram gerados nem testados em dispositivo físico. |

# Plano de trabalho proposto

Fases pensadas para serem sequenciais, mas as fases 2 e 3 podem correr em paralelo se houver mais de uma pessoa no projeto. Fases 0, 1, 2 e 3 estão concluídas — a próxima é a Fase 4 (validação real de nota fiscal).

Fase 0 — Ambiente e primeira validação (concluída)

Confirmar que o backend e o app rodam localmente e que o fluxo de cadastro/login funciona de ponta a ponta.

•  Rodar o GSDIShoppingApi local apontado para o seu MySQL

•  Rodar o app no Chrome e validar cadastro + login (guia entregue separadamente)

Fase 1 — Fechar o Scan de NF (concluída)

Era a funcionalidade mais avançada — faltava pouco para funcionar de ponta a ponta, e agora funciona.

•  Criar a tabela Stores no MySQL + endpoint GET/POST /api/catalog/stores (com filtro por CNPJ) no GSDIShoppingApi — feito, endpoint de cadastro sem autenticação de propósito até o painel (Fase 3) existir

•  Resolver a loja no app a partir do CNPJ lido no QR code, para mostrar o nome da loja e registrar no extrato onde a compra foi feita (os pontos continuam sempre indo para o usuário) — feito

•  Implementar a regra de elegibilidade: só conceder pontos quando o CNPJ da nota corresponde a uma loja cadastrada em Stores — feito, e resolvida inteiramente no backend (o app não manda mais um storeId em que o servidor precisaria confiar)

•  Ligar a captura de foto (pacote camera) ao OCR já pronto, para o preview do valor — feito

•  Configurar permissões de câmera no Android (AndroidManifest.xml) e iOS (Info.plist) — as instruções exatas estão no README do app; só podem ser aplicadas de fato depois que você rodar `flutter create` e as pastas nativas existirem

Fase 2 — Catálogo (backend + app) (concluída)

Levar lojas, campanhas e promoções/cupons para dentro do GSDIShoppingApi, e trocar o app para consumir dali em vez do Squidex.

•  Decidir o modelo de "Promoções": é o mesmo que cupom (Coupon), ou uma tabela nova? — feito: são conceitos diferentes (Promotion não tem custo em pontos nem resgate; Coupon tem, e pertence a uma Campaign). Decisão registrada na arquitetura, seção 8.1

•  Criar as tabelas e endpoints de leitura restantes no GSDIShoppingApi: Campaigns e Coupons/Promotions (Stores já saiu pronto da Fase 1) — feito, com escrita também liberada sem autenticação (mesmo padrão temporário de Stores, até a Fase 3)

•  Trocar o SquidexApiService do app Flutter pelos novos endpoints /api/catalog/* do GSDIShoppingApi (o Squidex sai do app) — feito, SquidexApiService foi removido do projeto

•  Construir as telas no app: Lojas (lista + detalhe), Campanhas, Promoções de lojas — feito (StoreListScreen/StoreDetailScreen, CampaignListScreen, PromotionListScreen, CouponListScreen reescrita)

•  Popular dados de teste em cada tabela para validar as telas — passo a passo com curl no README do backend, seção "Cadastrar campanhas, cupons e promoções de teste"; ainda depende de você rodar e cadastrar os dados, não testado ponta a ponta neste ambiente

Fase 3 — Painel de administração único (concluída)

A aplicação web onde a equipe do shopping gerencia tudo — lojas, campanhas, promoções e usuários/pontos — com um único login. Entregue como painel Blazor Server dentro do próprio GSDIShoppingApi (/admin/**), não um app separado — ver ARQUITETURA_TECNICA.md, seção 10.

•  Autenticação de administrador — feito: tabela AdminUsers, JWT próprio (GenerateAdminToken) para API/Swagger, e cookie de sessão para o painel; primeiro admin criado só uma vez, por bootstrap (POST /api/admin/auth/register, que se fecha sozinho depois do primeiro cadastro)

•  Endpoints de escrita (criar) para Stores, Campaigns, Coupons e Promotions, agora protegidos por autorização de admin — feito (policy "AdminOnly"); editar/excluir dessas entidades é feito direto pelo painel (mesmo DbContext), não por esses endpoints HTTP

•  Tela de gestão de usuários e pontos — feito (/admin/usuarios e /admin/usuarios/{id}): lista usuários com saldo, mostra o extrato completo (compras + ajustes) e permite lançar um ajuste manual de pontos, sempre com motivo, como uma nova linha auditável (tabela PointsAdjustments) — nunca sobrescrevendo um saldo

•  Aplicação web do painel em si — feito: telas de lista e formulário de criar/editar para Lojas, Campanhas, Cupons e Promoções, com upload de imagem e validações básicas (campo obrigatório, formato de CNPJ, pontos positivos)

Fase 4 — Validação real de nota fiscal

Troca do "dublê" (ValidationMock) pela integração de verdade.

•  Definir o fornecedor/abordagem de validação (SEFAZ direto, ou um provedor terceirizado de consulta de NFC-e)

•  Implementar a integração real, respeitando o mesmo contrato já usado pelo ExternalReceiptValidationService

•  Testar duplicidade e casos de nota inválida/rejeitada

Fase 5 — Apps nativos (iOS/Android)

Sair do Flutter Web e rodar o app de verdade em dispositivo.

•  Gerar os projetos nativos completos (flutter create com plataformas mobile)

•  Testar em emulador Android e, se possível, em um iPhone/Android físico

•  Configurar conta de desenvolvedor Apple e Google Play Console para assinatura e publicação

Fase 6 — Preparação para produção

Itens de robustez antes de abrir para usuários reais.

•  Mover segredos (chave JWT, senha do banco) para variáveis de ambiente/secret manager — nunca commitados

•  Hospedar o backend, o MySQL e o painel de administração (serviços gerenciados)

•  Restringir o CORS às origens reais do app e do painel (hoje está liberado para qualquer origem, de propósito, só para desenvolvimento)

•  Escrever testes automatizados básicos (cadastro/login, pontuação, duplicidade de nota, regras de elegibilidade de loja)

📌 Como usar este documento Isto é um ponto de partida, não uma decisão fechada. Me diga se a ordem das fases faz sentido para você, e se algum item deveria vir antes — por exemplo, se Promoções for mais prioritário que Campanhas, ou se alguma tela do painel (Fase 3) precisa estar pronta antes do que sugeri aqui.